Форма 2.9. Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации в сфере холодного водоснабжения

по ООО «Краснодар Водоканал» за 2016 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа  ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованной системы холодного  водоснабжения и водоотведения муниципального образования  город Краснодар на 2014 - 2019 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Решение Городской думы Краснодара №56 п.15 от 17.12.2013 г. (внесение изменений решением Городской Думы Краснодара N 24 п.12 от 20.10.2016 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2019 годы») |
| Цели инвестиционной программы | Улучшение качества воды и сточных вод, надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, эффективность использования ресурсов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Городская Дума Краснодара |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014г. по 31.12.2019г. |

Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в  финансовых средствах   на 2016 год, тыс. руб. | Источник  финансирования |
| Строительство сетей водоснабжения по ул. Рашпилевской (между ул. Севе-рной и ул. им. Володи Головатого) | 2 200,19 | ПЗП |
| Строительство сетей к зданию по ул. Красной, 21 | 50,97 | ПЗП |
| Строительство водопровода Ø200 мм L – 1000 м.п. поул. им. Гоголя (от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской) | 278,73 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24 – этажному 154-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского / ул. Фестивальной, 6  (ООО «Екатеринодар-Сити») | 111,08 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1 - этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346  (ООО «Сокол») | 369,52 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16 – этажному 90 - квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | 58,30 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по  ул. Восточно-Кругликовской, литеры 4.1.1, 4.1.4, (ООО СИК «Девелопмент-Юг») | 245,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 - этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | 2,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1  (Губанова С.Г.) | 107,58 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5 - этажному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.) | 8,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3 - этажному офисному зданию с кафе по  ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | 310,16 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16 – этажным многосекционным жилым домам на 448 – квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., 4/2, литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой») | 206,08 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16 – этажному 57 - квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по  ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | 54,74 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3 - этажному административно-тор-говому зданию в х. Ленина по  ул. 1-й Сторожевой, 49 | 5,14 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 21 – этажному жилому комплексу «Арсето» по ул. Уральской, 75, литер 1 (ООО «Кубань Строй Инвест») | 52,17 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к Новому городскому клад-бищу, х. Новый | 7 747,80 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 17 этажному 93 - квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | 435,16 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к административно - техническому зданию и автомойке, по ул. им. Каляева, 255 | 196,34 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16 - этажному 10 - секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5 | 3 104,72 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 - 1 этап строительства. литер 2 - 2 этап строительства (ООО Бауинвест») | 790,44 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу (16 – этажный 354 - квартирный) по ул. Коммунаров, 270-274) (ЗАО «СтройТЭК») | 340,71 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 - этажному офисному зданию на углу ул. Рашпилевской, 22 /  ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.) | 197,17 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1 - этажному административно - бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по  ул. Уральской, 151 (ООО «Агросервис») | 872,50 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24 - этажному 7 - секционному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной парковкой по  ул. Таманской, 153 (ООО «Зенит») | 1 018,05 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 19 – 20 - этажному 4 - секционному жилому комплексу «Каскад» с паркингом по  ул. им. Леваневского, 187  (ООО «УДП») | 1 994,09 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3 - этажному офисному зданию по ул. Гаражной / пер. Афипскому, 48/45 | 141,16 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3 - этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 | 463,70 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 16 скважина № 522 на водозаборе «Елизаветинский» | 1 993,88 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 19 скважина № 523 на водозаборе «Елизаветинский» | 1 993,74 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 20 скважина № 524 на водозаборе «Елизаветинский» | 1 993,98 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 23 скважина № 525 на водозаборе «Елизаветинский» | 1 994,25 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 25 скважина № 526 на водозаборе «Елизаветинский» | 1 993,89 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 27 скважина № 527 на водозаборе «Елизаветинский» | 1 994,49 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Сормовской, 177 | 22,97 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Уральской, 188 | 28,08 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию) | 6,76 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Сормовской, 35 | 533,17 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Сормовской, 28 | 219,61 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова) | 18 232,79 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по  ул. Стахановской  (от ул. им. Дзержинского до  ул. Шоссе Нефтяников) | 120,65 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по  ул. Промышленной  (от жилого дома, № 21/3 до жилого дома № 25/8) | 117,87 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по  ул. Промышленной (от жилого дома, № 21/1 до жилого дома № 25/8) | 46,39 | ПЗП |
| Реконструкция сетей водоснабжения по  ул. Большевистской - ул. Нежной | 12 704,83 | ПЗП |
| Реконструкция водовода Ø500 мм по ул. Алма-Атинской  (от ул. Урицкого до ул. Харьковской, 73) | 806,21 | ПЗП |
| Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объёмом - 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 | 388,56 | ПЗП |
| Реконструкция водозабора «Восточный-1» | 255,66 | ПЗП |
| Реконструкция водозабора «Кировский» | 132,66 | ПЗП |
| Ограждение куста 7 скважины водозабора «Витаминкомбинат» | 971,57 | ПЗП |
| Ограждение куста 8 скважины водозабора «Витаминкомбинат» | 963,48 | ПЗП |
| Ограждение куста 3 скважины водозабора «Ново-Западный» | 135,59 | ПЗП |
| Ограждение куста 4 скважины водозабора «Ново-Западный» | 187,22 | ПЗП |
| Ограждение куста 5 скважины водозабора «Ново-Западный» | 919,71 | ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Северо-Западный» | 286,20 | ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Кировский» | 600,00 | ПЗП |
| Переключение водопроводной насосной станции по ул. Октябрьской / ул. им. Го-голя, 97/41 на водопроводную станцию по ул. им. Кирова, 60 | 124,84 | ИС |
| Бурение артезианской скважины № 3 на водопроводной насосной станции в пос. Индустриальном | 243,52 | ИС |
| Бурение артезианской скважины в районе ТЭЦ | 243,52 | ИС |
| Бурение артезианской скважины б/н в п. Лорис | 95,06 | ИС |
| Бурение артезианских скважин № 1 в х. Ленина | 132,84 | ИС |
| Бурение новой скважины № 161а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1», взамен вышедшей из строя скважины № 161 | 6 235,60 | ИС |
| Бурение новой скважины № 184а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1», взамен вышедшей из строя  скважины № 184 | 3 030,56 | ИС |
| Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1», взамен вышедшей из строя скважины № 166 | 3 503,26 | ИС |
| Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1», взамен вышедшей из строя скважины № 164 | 3 408,60 | ИС |
| Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на водозаборе «Ново-Западный», взамен вышедшей из строя скважины № 106 | 3 809,19 | ИС |
| Бурение новой скважины № 391а глубиной 720 м на водозаборе «Ново-Западный», взамен вышедшей из строя скважины № 391 | 9 145,28 | ИС |
| Бурение новой скважины № 392а глубиной 320 м на водозаборе «Ново-Западный», взамен вышедшей из строя скважины № 392 | 4 698,49 | ИС |
| Бурение новой скважины № 394а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Западный», взамен вышедшей из строя скважины № 394 | 8 793,09 | ИС |
| Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-2», взамен вышедшей из строя  скважины № 144 | 3 530,78 | ИС |
| Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-2», взамен вышедшей из строя  скважины № 124 | 3129,37 | ИС |
| Бурение новой скважины  № 49пра глубиной 91 м на водозаборе «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 49пр | 3 539,73 | ИС |
| Бурение новой скважины № 50а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 50 | 4 696,84 | ИС |
| Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Цент-ральный», взамен вышедшей из строя скважины № 319 | 3 126,17 | ИС |
| Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на водозаборе «Центральный», взамен вышедшей из строя скважины № 67 | 7 906,63 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Ново-Знаменском (строительство электролизной «электрохлор») | 172,29 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции) | 172,29 | ИС |
| Водопроводная насосная станция по ул. Азовской, 13, строительство электролизной станции | 196,07 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Лорис, строительство электролизной станции | 594,92 | ИС |
| Итого расходов по водоснабжению | 141534,58 |  |

Показатели эффективности

реализации инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,12 | 2,18 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,07 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 77 | 150 | 145 | 144 | 143 | 142 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4,2 | 6,56 | 6,5 | 6,49 | 6,48 | 6,47 |
| 2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 239 | 387 | 385 | 383 | 382 | 381 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 5748 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | 0,218 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,213 | 0,212 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 274 | 275 | 275 | 280 | 283 | 286 |
| 3.2. Протяжённость водопроводной сети, км | 1258,61 | 1278 | 1280 | 1308 | 1328 | 1348 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 12,94 | 12,93 | 12,92 | 12,91 | 12,9 | 12,89 |
| 4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м³ | 11320 | 11057 | 11634 | 11443 | 11394 | 11352 |
| 4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м³ | 87478 | 85516 | 90044 | 88635 | 88325 | 88065 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт/час/куб.м | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час\* | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м³ | 87285 | 85199 | 89727 | 88318 | 88008 | 87748 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт/час/куб.м2 | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час\* | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м³ | 87478 | 85516 | 90044 | 88635 | 88325 | 88065 |
| 61 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и подготовке питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой и отпускаемой в сеть питьевой воды, кВт/час/куб.м2\*\* | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 62 Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт/час\*\* | 75776 | 76380 | 80 425 | 79 167 | 78 890 | 78 657 |

Информация об использовании инвестиционных средств за 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за 2016 год,  тыс. руб . | Источник  финансирования |
| Строительство сетей водоснабжения по ул. Рашпилевской (между ул. Севе-рной и ул. им. Володи Головатого) | 2200,19 | ПЗП |
| Строительство сетей к зданию по ул. Красной, 21 | 50,97 | ПЗП |
| Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу | 54 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24 – этажному 154-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского / ул. Фестивальной, 6  (ООО «Екатеринодар-Сити») | 48,74 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1 - этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346  (ООО «Сокол») | 15,49 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16 – этажному 90 - квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | 55 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой, ул.Северная,421 | 1,59 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 - этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | 2 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1  (Губанова С.Г.) | 1,08 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5 - этажному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.) | 8 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения два 18-этажных жилых дома, ул.им. Благоева,29  ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | 18,01 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными помещениями, ул.Московская,125 литер 1 | 22,8 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу по ул.Дальней,8 (1 очередь,16-этажный жилой дом) | 6,69 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3 - этажному административно-тор-говому зданию в х. Ленина по  ул. 1-й Сторожевой, 49 | 4,85 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному нежилому зданию с подвалом по ул.Ставропольской,77 | 2710,89 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к Новому городскому клад-бищу, х. Новый | 6422,88 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 17 этажному 93 - квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | 609,25 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину по ул.Уральской,87/4 | 1,48 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 16 - этажному 10 - секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5 | 4845,81 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 - 1 этап строительства. литер 2 - 2 этап строительства (ООО Бауинвест») | 343,22 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу (16 – этажный 354 - квартирный) по ул. Коммунаров, 270-274) (ЗАО «СтройТЭК») | 639,17 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2 - этажному офисному зданию на углу ул. Рашпилевской, 22 /  ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.) | 187,72 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному офисному зданию по ул.Кожевенной,141 | 1,64 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, ул. Монтажников,1/2 | 44,65 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, ул. Солнечной,18/5 | 26,79 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной станции технического обслуживания по ул. Взлетной,1/3 | 8,27 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Гаврилова П.М.,101/2 | 4,64 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 180-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями и многоуровневой автостоянкой по проспекту им.Константина Образцова,14/1 | 19,14 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному 187-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул.Трудовой Славы,29 | 24,19 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х.Ленина по ул.Наримановской,10 | 188,44 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу «Янтарный-4» по ул.Семиренко,71, литер 1 | 1672 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 1 - этажному административно - бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по  ул. Уральской, 151 (ООО «Агросервис») | 776,04 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 24 - этажному 7 - секционному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной парковкой по  ул. Таманской, 153 (ООО «Зенит») | 408,68 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 19 – 20 - этажному 4 - секционному жилому комплексу «Каскад» с паркингом по  ул. им. Леваневского, 187  (ООО «УДП») | 657,21 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3 - этажному офисному зданию по ул. Гаражной / пер. Афипскому, 48/45 | 59,93 | ПЗП |
| Строительство сетей водоснабжения к 3 - этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 | 463,7 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 16 скважина № 522 на водозаборе «Елизаветинский» | 1993,88 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 19 скважина № 523 на водозаборе «Елизаветинский» | 1993,74 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 20 скважина № 524 на водозаборе «Елизаветинский» | 1993,98 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 23 скважина № 525 на водозаборе «Елизаветинский» | 1994,25 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 25 скважина № 526 на водозаборе «Елизаветинский» | 1993,89 | ПЗП |
| Бурение скважины глубиной  210 м - куст 27 скважина № 527 на водозаборе «Елизаветинский» | 1994,49 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Сормовской, 177 | 0 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Уральской, 188 | 28,08 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию) | 6,76 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Сормовской, 35 | 533,17 | ПЗП |
| Реконструкция сетей в районе  ул. Сормовской, 28 | 219,61 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова) | 6481,3 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по  ул. Стахановской  (от ул. им. Дзержинского до  ул. Шоссе Нефтяников) | 72,66 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по  ул. Промышленной  (от жилого дома, № 21/3 до жилого дома № 25/8) | 10,4 | ПЗП |
| Реконструкция сетей по  ул. Промышленной (от жилого дома, № 21/1 до жилого дома № 25/8) | 46,39 | ПЗП |
| Реконструкция водовода Ø500 мм по ул. Алма-Атинской  (от ул. Урицкого до ул. Харьковской, 73) | 806,21 | ПЗП |
| Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объёмом - 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 | 22,09 | ПЗП |
| Реконструкция водозабора «Восточный-1» | 36,84 | ПЗП |
| Ограждение куста 7 скважины водозабора «Витаминкомбинат» | 971,57 | ПЗП |
| Ограждение куста 8 скважины водозабора «Витаминкомбинат» | 963,48 | ПЗП |
| Ограждение куста 3 скважины водозабора «Ново-Западный» | 135,59 | ПЗП |
| Ограждение куста 4 скважины водозабора «Ново-Западный» | 187,22 | ПЗП |
| Ограждение куста 5 скважины водозабора «Ново-Западный» | 919,71 | ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Северо-Западный» | 286,2 | ПЗП |
| Реконструкция ВНС в пос.Пашковском (строительство электролизной) | 372,16 | ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Кировский» | 132,66 | ПЗП |
| Переключение водопроводной насосной станции по ул. Октябрьской / ул. им. Го-голя, 97/41 на водопроводную станцию по ул. им. Кирова, 60 | 24,53 | ИС |
| Бурение артезианской скважины № 3 на водопроводной насосной станции в пос. Индустриальном | 0 | ИС |
| Реконструкция участков ВЛЭП- 6кВ ТП-1420 (П) (водозабор Восточный-2) - КТП-529 (П) (артезианские скважины 1-го подъема кустов № 8,9) | 114,42 | ИС |
| Бурение артезианской скважины в районе ТЭЦ | 0 | ИС |
| Бурение артезианской скважины б/н в п. Лорис | 12,17 | ИС |
| Бурение артезианских скважин № 1 в х. Ленина | 0 | ИС |
| Бурение новой скважины № 161а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1», взамен вышедшей из строя скважины № 161 | 6235,61 | ИС |
| Бурение новой скважины № 184а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1», взамен вышедшей из строя  скважины № 184 | 3030,57 | ИС |
| Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1», взамен вышедшей из строя скважины № 166 | 3503,27 | ИС |
| Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1», взамен вышедшей из строя скважины № 164 | 2601,75 | ИС |
| Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на водозаборе «Ново-Западный», взамен вышедшей из строя скважины № 106 | 2452,72 | ИС |
| Бурение новой скважины № 391а глубиной 720 м на водозаборе «Ново-Западный», взамен вышедшей из строя скважины № 391 | 7022,52 | ИС |
| Бурение новой скважины № 392а глубиной 320 м на водозаборе «Ново-Западный», взамен вышедшей из строя скважины № 392 | 3969,38 | ИС |
| Бурение новой скважины № 394а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Западный», взамен вышедшей из строя скважины № 394 | 6783,37 | ИС |
| Бурение новой скважины № 276а глубиной 460 м на в/з "Витаминкомбинат", взамен вышедшей из строя скважины № 276 | 3,79 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя  скважины № 167 | 6,29 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на в/з "Восточный-1", взамен вышедшей из строя  скважины № 173 | 6,29 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на в/з "Восточный-1", взамен вышедшей из строя  скважины № 165 | 6,31 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на в/з "Восточный-2", взамен вышедшей из строя  скважины № 121 | 2,52 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 95а глубиной 92 м на в/з "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 95, | 2,53 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №224а глубиной 206 м на в/з "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины № 224 | 7,41 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №97а глубиной 75м. на в/з "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 97 | 3,79 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №192а глубиной 100 м на в/з станции подкачек, взамен вышедшей из строя скважины № 192 | 3,62 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на в/з "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины № 74 | 9,71 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №16а глубиной 235 м на в/з «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 16 | 3,62 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 32а глубиной 310 м на в/з "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины № 32 | 3,62 | ПЗП |
| Бурение новой скважины №422а глубиной 730 м на в/з «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 422 | 3,62 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 96а глубиной 400 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 96 | 3,79 | ПЗП |
| Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-2», взамен вышедшей из строя  скважины № 144 | 3530,79 | ИС |
| Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-2», взамен вышедшей из строя  скважины № 124 | 3129,37 | ИС |
| Бурение новой скважины  № 49пра глубиной 91 м на водозаборе «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 49пр | 2624,52 | ИС |
| Бурение новой скважины № 50а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 50 | 4033,99 | ИС |
| Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Цент-ральный», взамен вышедшей из строя скважины № 319 | 3126,77 | ИС |
| Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на водозаборе «Центральный», взамен вышедшей из строя скважины № 67 | 6964,64 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Ново-Знаменском (строительство электролизной «электрохлор») | 172,29 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции) | 0 | ИС |
| Водопроводная насосная станция по ул. Азовской, 13, строительство электролизной станции | 0,4 | ИС |
| Водопроводная насосная станция в пос. Лорис, строительство электролизной станции | 594,92 | ИС |
| Реконструкция сетей по ул.Школьная от ул. Филатова до ул.Восточно-Кругликовская | 337,39 | ПЗП |
| Реконструкция водопровода Ду=300 мм по ул.Красной от ул.им. Пущкина до ул.им.Буденного | 864,84 | ПЗП |
| Итого расходов по водоснабжению | 107998,02 |  |

Внесение изменений в инвестиционную программу

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
|  |  |

Форма 3.7. Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации в сфере водоотведения

по ООО «Краснодар Водоканал» за 2016 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа  ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованной системы холодного  водоснабжения и водоотведения муниципального образования  город Краснодар на 2014 - 2019 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Решение Городской думы Краснодара №56 п.15 от 17.12.2013 г. (внесение изменений решением Городской Думы Краснодара N 24 п.12 от 20.10.2016 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2019 годы») |
| Цели инвестиционной программы | Улучшение качества воды и сточных вод, надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, эффективность использования ресурсов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Городская Дума Краснодара |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014г. по 31.12.2019г. |

Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в  финансовых средствах   на 2016 год, тыс. руб. | Источник  финансирования |
|
| Строительство самотечной канализация Д=1200 мм по ул.М.Власова - ул.Герцена от ул.Энгельса до ул.Калинина в г.Краснодаре | 100 000,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 3 этажной гостинице по ул. Трудовая Слава №6 (Сивак О.В.) | 147,89 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к офисному зданию с кафе по ул. Красная №42/1 (Зонов А.В.) | 89,86 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | 151,44 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 17-ти этажному жилому дому 93 кв. ж/д, ул. Репина №1/2, литер 1 | 118,48 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской Парковая зона | 4 886,29 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу "Изумрудный" по ул. им. Мачуги В.Н. № 2 | 589,75 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 10-секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина № 5 | 416,13 | ПЗП |
| Строительтсво сетей водоотведения к Краснодарскому высшему военному училищу по ул. Дзержинского, 98 | 706,59 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажному 258 квартирному жилому дому литер 1 и 22 этажному 192 квартирному жилому дому литер 2 по ул. Береговая, 2 | 1 194,11 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270 | 400,31 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к офисному зданию по ул. Рашпилевской, 22/ ул. Мира, 38 | 101,78 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к фитнес-центр по ул.им. Филатова № 13 | 30,38 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 12-этажныому жилому дому по ул. Дмитриевская дамба и 3-я Переходная, 10 | 1 078,91 | ПЗП |
| Строительство сете водоотведения к 2-этажному административно-торговому зданию по ул. Северная № 241 | 679,75 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева № 255 | 748,91 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 3-х этажному торговому центру по проспект Чекистов, 1/3 | 1 131,12 | ПЗП |
| Реконструкция самотечной канализации по ул. Васнецова от ул. Селезнева до ул. Се-верная протяженностью 700 м. п., Д=1200 мм | 18 028,86 | ПЗП |
| Реконструкция самотечного канализацион-ного коллектора по ул. Калинина от корпуса №64 до территории ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет» | 11 401,28 | ПЗП |
| Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советская,39) протя-женностью 680 м. п.Д=300мм., с заменой керамических труб на ПЭ. | 6 726,05 | ПЗП |
| Реконструкция 2-х напорных сетей Д=500 от КНС "Гидрострой" до камеры гашения на коллекторе фекальной канализации Д=1200мм в зеленной зоне в районе з-ния Карасунской администрации по ул.Селезнева №244 | 13696,42 | ПЗП |
| Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод | 30 000,00 | ПЗП |  |
| Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов | 3 866,26 | ПЗП |  |
| Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры № 30 до камеры № 32 | 4 805,49 | ПЗП |  |
| Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры № 41 до камеры № 43 | 65 984,90 | ИС/ПЗП |  |
| Техническое перевооружение хлораторной производительностью 30 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК №1 | 39 833,74 | ПЗП |  |
| Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозиро-вания на объекте ОСК №2 | 58 532,94 | ПЗП |  |
| **Итого расходов по водоотведению** | 365347,64 |  |  |

Показатели эффективности

реализации инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Фактическое значение показателя за 2014 год | | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| Показатели очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * 1. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м³ | 77257 | | 75647 | | 78602 | | 78230 | | 77920 | | 77660 | |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.1. Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.2. Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м³ | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 18,53 | | 20,00 | | 19,48 | | 19,47 | | 19,46 | | 19,45 | |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 215 | | 248 | | 243 | | 243 | | 242 | | 242 | |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 1160 | | 1248 | | 1248 | | 1248 | | 1248 | | 1248 | |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км | аварий - 0 засоров -8,62 | | аварий - 0 засоров -8,03 | | аварий -0 засоров -8,03 | | аварий -0 засоров -8,02 | | | аварий - 0 засоров - 8,01 | | аварий -0 засоров -8,00 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 7888 | | 7538 | | 7470 | | 7547 | | | 7618 | | 7688 |
| 5.2. Протяжённость канализационных сетей, км | 915,47 | | 938,7 | | 930 | | 941 | | | 951 | | 961 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт/час/м3 | 0,424 | | 0,462 | | 0,454 | | 0,454 | | | 0,454 | | 0,454 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час | 32784 | | 34949 | | 35685 | | 35516 | | | 35376 | | 35258 |
| 6.2. Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м³ | 77257 | | 75647 | | 78602 | | 78230 | | | 77920 | | 7660 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт/час/м3 | 0,211 | | 0,215 | | 0,226 | | 0,226 | | | 0,226 | | 0,226 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час | 16320 | | 16264 | | 17764 | | 17680 | | | 17610 | | 17551 |
| 7.2. Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс.м³ | 77257 | | 75647 | | 78602 | | 78230 | | | 77920 | | 77660 |

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за 2016 год,  тыс. руб. | Источник  финансирования |
|
| Строительство сети водоотведения по ул. Тургенева от ул. Северной до ул. Красных Партизан | 450,93 | ПЗП |
| Строительство самотечной канализация Д=1200 мм по ул.М.Власова - ул.Герцена от ул.Энгельса до ул.Калинина в г.Краснодаре | 135277,37 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 3 этажной гостинице по ул. Трудовая Слава №6 (Сивак О.В.) | 70,76 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 16 этажным жилым домам со встроенными помещениями по ул. Московская №61 (Миронов М.И.) | 60,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2 этажному административному зданию по ул. Тюляева №16 (Атможян С.А.) | 15,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к гаражному боксу №111 по ул. Думенко №9/1 (Губанова С.Г.) | 2,51 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 5 этажному офисному зданию по ул. Калинина №201 (Пенжоян И.Л.) | 25,62 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к офисному зданию с кафе по ул. Красная №42/1 (Зонов А.В.) | 18,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к жилому дому по ул. Восточно-Кругликовская, литер 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг») | 420,00 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к ресторану по ул. Мачуги №111 (Атанесян А.П.) | 11,24 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административному зданию по ул. Ялтинская,14 (Ковальченко И.В.) | 8,15 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1-м этаже по ул. Пашковская, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг») | 18,33 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. Бершанская, 127 в г. Краснодаре | 361,20 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северная №421 (Мосиева М.Н.) | 1,66 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 17-ти этажному жилому дому 93 кв. ж/д, ул. Репина №1/2, литер 1 | 100,91 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 6-этажному зданию с подвалом по ул. Ставропольская №77 (Федеральная служба по труду и занятости - Государственная инспекция труда в КК) | 211,05 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину по ул. Уральская №87/4 (Гайдаенко Э. В.) | 1,48 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан №267 (Каверова С. Н.) | 3,84 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и ДДУ и подземной парковкой по ул. Бородинская №137 (ООО "ЮгСтройИмпериал") | 13,87 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию, ул. Кожевенная, 141 | 2,22 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию, ул. Рашпилевская, 74 | 30,52 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 24-х этажному жилому дому со встроенными помещения-ми и подземной автостоянкой, ул. Монтажников, 1/2 | 39,33 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисное здание, ул. им. Тургенева, 8 | 13,08 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 18-этажному 187 квартирному ж/д со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения,ул. Трудовой Славы, 29 | 40,95 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к Комлексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина, ул. Наримановская, 10. 3 этажное 4-х секционное здание комплекса из 9-ти малоэтажных жилых домов, литер 1 | 125,31 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской Парковая зона | 7032,64 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к жилая застройка , литер 1,2,3,4,5.1,5.2,78.9 ул. Московская №42 | 7564,42 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу "Изумрудный" по ул. им. Мачуги В.Н. № 2 | 947,90 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 10-секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина № 5 | 370,17 | ПЗП |
| Строительтсво сетей водоотведения к Краснодарскому высшему военному училищу по ул. Дзержинского, 98 | 1560,27 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажному 258 квартирному жилому дому литер 1 и 22 этажному 192 квартирному жилому дому литер 2 по ул. Береговая, 2 | 323,50 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270 | 453,29 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к офисному зданию по ул. Рашпилевской, 22/ ул. Мира, 38 | 97,37 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к фитнес-центр по ул.им. Филатова № 13 | 30,39 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 12-этажныому жилому дому по ул. Дмитриевская дамба и 3-я Переходная, 10 | 369,83 | ПЗП |
| Строительство сете водоотведения к 2-этажному административно-торговому зданию по ул. Северная № 241 | 484,05 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева № 255 | 748,91 | ПЗП |
| Строительство сетей водоотведения к 3-х этажному торговому центру по проспект Чекистов, 1/3 | 1131,12 | ПЗП |
| Реконструкция самотечной канализации по ул. Васнецова от ул. Селезнева до ул. Се-верная протяженностью 700 м. п., Д=1200 мм | 3026,48 | ПЗП |
| Реконструкция самотечного канализацион-ного коллектора по ул. Калинина от корпуса №64 до территории ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет» | 2873,72 | ПЗП |
| Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советская,39) протя-женностью 680 м. п.Д=300мм., с заменой керамических труб на ПЭ. | 1378,28 | ПЗП |
| Реконструкция самотечной сети канализа-ции КНС-6 по ул. Вишнякова,6 | 8865,69 | ПЗП |
| Реконструкция 2-х напорных сетей Д=500 от КНС "Гидрострой" до камеры гашения на коллекторе фекальной канализации Д=1200мм в зеленной зоне в районе з-ния Карасунской администрации по ул.Селезнева №244 | 508,50 | ПЗП |
| Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод | 41736,61 | ПЗП |
| Реконструкция КНС "Сормовская, 1" |  | ИС |
| Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов | 9,91 | ПЗП |
| Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры № 30 до камеры № 32 | 4805,49 | ПЗП |
| Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры № 41 до камеры № 43 | 65984,91 | ИС/ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной производительностью 30 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК №1 | 37685,08 | ПЗП |
| Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозиро-вания на объекте ОСК №2 | 57704,31 | ПЗП |
| Общехозяйственные расходы | 26936,15 |  |
| **Итого расходов по водоотведению** | 383016,17 |  |
|  |  |  |

Внесение изменений в инвестиционную программу

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
|  |  |